|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | постановлением администрации | | | |
|  |  |  |  |  |  | г. Вятские Поляны | |  | |
|  |  |  |  |  |  | от 19.01.2024 № 91 | | | |
| План муниципальной программы муниципального образования | | | | | | | | |  |
| городского | округа город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" | | | | | |  | |  |
|  | на 2020-2030 годы на 2024 год | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| № П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Источники финансирования | | Финансирование на 2024 год, тыс.рублей | | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы ( краткое описание) |
| начало | окончание |
| реализации | реализации |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 | МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 78856,20 | |  |
| Областной бюджет | | 70448,00 | |
| городской бюджет | | 8408,20 | |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2030 годы" | МП"Благоустройство г. Вятские Поляны , МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" , Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения. Управление образования г. Вятские Поляны | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 1031,70 | |  |
| Областной бюджет | | 0,00 | |
| 1.1 | городской бюджет | | 1031,70 | |
| Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 1001,70 | |  |
| Областной бюджет | | 0,00 | |  |
| Городской бюджет | | 1001,70 | |  |
| 1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений, ремонт светофорных узлов | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 500,00 | | Установка дорожных знаков, ограждения, ремонт светофоров |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 500,00 | |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на светофорных узлах согласно новых стандартов (предписания и представления ГИБДД и прокуратуры) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 501,70 | | Разработка проектно-сметной документации по светофорным узлам согласно новых стандартов Гагарина-Мира |
| Областной бюджет | | 0,00 | |
| Городской бюджет | | 501,70 | |
| 1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 30,00 | |  |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 30,00 | |
|  | |  | |
| 1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 20,00 | | Приобретение призов и грамот |
| Областной бюджет | | 0 | |
| Городской бюджет | | 20,00 | |
|  |  |  | |  | |  |
| 1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 10,00 | | Приобретение призов и грамот |
| Областной бюджет | | 0 | |
| Городской бюджет | | 10,00 | |
| 2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны" и искусственных сооружений на них | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 43526,49 | |  |
| Областной бюджет | | 40305,00 | |
| Городской бюджет | | 3221,49 | |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тойменка в г Вятские Поляны дорожный фонд ( субсидия на содержание) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 8998,00 | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тойменка в г Вятские Поляны дорожный фонд протяженностью 0,824 км ( субсидия на содержание) |
| Областной бюджет | | 8908,00 | |
| Городской бюджет | | 90,00 | |
| 2.2. | "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны" и искусственных сооружений на них ( по результатам голосования жителей города по отбору объектов ремонта) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 31428,49 | |  |
| Областной бюджет | | 31397,00 | |
| Городской бюджет | | 31,49 | |
|  |  |  | |  | |  |
| 2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны-с. Слудка ( 2 место) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 9877,90 | | Ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны-с. Слудка протяженностью 0,636 км ( 2 место) |
| Областной бюджет | | 9868,00 | |
| Городской бюджет | | 9,90 | |
| 2.2.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чехова ( от дома № 88 до ул. Тойменка ) ( 1 место) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 16525,54 | | Ремонт автомобильной дороги по ул.Чехова ( от дома № 88 до ул. Тойменка протяженностью 1,125 км) ( 1 место) |
| Областной бюджет | | 16509,00 | |
| Городской бюджет | | 16,54 | |
| 2.2.3. | Ремонт автомобильной дороги на рейд (от ул. Тойменка до берега р. Вятка) км ( голосование жителей города по отбору объектов ремонта 3 место) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 5025,05 | | Ремонт автомобильной дороги на рейд (от ул. Тойменка до берега р. Вятка) , протяженностью 0,37 км |
| Областной бюджет | | 5020,00 | |
| Городской бюджет | | 5,05 | |
| 2.3. | Ремонт водотоводного лотка в районе м-на "Левша" ( многочисленные жалобы) | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 2600,00 | | Ремонт водотоводного лотка в районе м-на "Левша" |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 2600,00 | |
| 2.4. | Разработка проекта организации дорожного движения | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 300,00 | | Разработка проекта организации дорожного движения |
| Областной бюджет | |  | |
| городской бюджет | | 300,00 | |
| 2.5. | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства ремонта автомобильных дорог | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 200,00 | | Проверка достоверности определения сметной стоимости в госэкспертизе Кировской области |
| Областной бюджет | | 0,00 | |
| городской бюджет | | 200,00 | |
| 3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны", ИП Галиахметов | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 30748,01 | |  |
| Областной бюджет | | 30143,00 | |
| Городской бюджет | | 605,01 | |
|  | |  | |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, субсидия из областного бюджета | ИП Галиахметитов | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 2668,70 | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км |
| Областной бюджет | | 2642,00 | |
| Городской бюджет | | 26,70 | |
|  |  |
| 3.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования ( благоустройство города Вятские Поляны потребность на год) в т.ч. | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 28079,31 | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 97,235 км |
| Областной бюджет | | 27501,00 | |
| Городской бюджет | | 578,31 | |
| 3.2.1 | Зимнее и летнее содержание дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования ( благоустройство города Вятские Поляны потребность на год) | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 24749,00 | | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 97,235 км |
| Областной бюджет | | 24501 | |
|  |  | Городской бюджет | | 248,00 | |
| 3.2.2 | Устранение деформаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 300,00 | | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 300,00 | |
| 3.2.3 | Устройство горизонтальной дорожной разметки | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 3030,31 | | Устройство горизонтальной дорожной разметки на дорогах с а/б покрытием ( 30 км) |
| Областной бюджет | | 3000,00 | |
| Городской бюджет | | 30,31 | |
| 4. | Отдельное мероприятие "Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 3550,00 | | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 3550,00 | |
| 4.1 | Мероприятие связанные с осуществлением пассажирских перевозок | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 3500,00 | | Выделение средств на выполнение услуг, свзанных с осуществлением регулярных перевозок АО"КировПассажирАвтотранспорт" |
| Областной бюджет | |  | |
| Городской бюджет | | 3500 | |
| 4.2 | Субсидия на возмещение части затрат юридическим лицам , осуществляющим регулярные перевозки по пассажиров и багажа по муниципальным автобусным маршрутам на территории горорда Вятские Поляны , в связи с установлением бесплатного проезда членам семей участников специальной военной операции | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь  2024 | декабрь  2024 | Всего | | 50,00 | | Возмещение части затрат АО "КировПассажирАвтотранспорт" в связи с бесплатным проездом членов семей военнослужащих |
| Областной бюджет | |  | |
|  |  | Городской бюджет | | 50,00 | |