|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г. Вятские Поляны |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 19.01.2024 № 92 |  |  |
|  | План реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Вятские Поляны Кировской области " Развитие транспортной системы" на 2020-2030 годы на 2023год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № П/П | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | СРОК |  |  |  | Источники финансирования |  | Финансирование на 2023 год, тыс.рублей | Ожидаемый результат мероприятия муниципальной программы ( краткое описание) |
|  |  |  | начало |  | окончание |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реализации |  | реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2020-2030 | МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 339667,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 317276,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |  | 22391,20 |  |
| 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2020-2030 годы" | МП"Благоустройство г. Вятские Поляны , МБУ "ОКС г. Вятские Поляны" , Отдел гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам жизнеобеспечения. Управление образования г. Вятские Поляны | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 568,927 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет |  | 568,927 |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие "Организация движения транспорта и пешеходов" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" , МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 547,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 547,000 |  |
| 1.1.1. | Установка дорожных знаков, ограждений, ремонт светофоров | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь |  | декабрь |  | Всего |  | 347,000 | Установка дорожных знаков, ограждения, ремонт светофоров |
|  |  |  | 2023 |  | 2023 |  | Областной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 347,000 |  |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь |  | декабрь |  | Всего |  | 200,000 | Разработка проектно-сметной документации на светофорный узел на пересечении улиц Гагарина-Ленина-Тойменка |
|  |  |  | 2023 |  | 2023 |  | Областной |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 200,000 |  |
| 1.2. | Отдельное мероприятие "Закрепление знаний правил дорожного движения среди детей и подростков" | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 21,927 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 21,927 |  |
| 1.2.1 | Конкурс "Творчество юных за безопасность дорожного движения " для дошкольных и общеобразовательных учреждений | Управление образования г. Вятские Поляны" , МКУ "Информационно-методический центр | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 9,985 | Приобретение призов |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 9,985 |  |
| 1.2.2 | Конкурс в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 8,658 | Приобретение призов и грамот |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 8,658 |  |
| 1.2.3 | Конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" среди образовательных организаций | Управление образования г. Вятские Поляны" | январь |  | декабрь |  | Всего |  | 3,284 | Приобретение призов и грамот |
|  |  |  | 2023 |  | 2023 |  | Областной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 3,284 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Вятские Поляны и искусственных сооружений на них" | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 302489,348 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 301589,133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 900,215 |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Крупская | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 9381,615 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Крупская протяженностью 0,845 км |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 8912,533 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 469,082 |  |
| 2.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Герцена | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 15685,354 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Герцена протяженностью 1,02 км |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 15669,668 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 15,686 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  |  |  |
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ваганова | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 14210,116 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ваганова протяженностью 1,435 км |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 14195,905 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 14,2110 |  |
| 2.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 1235,6630 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская протяженностью 0,102 км |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1234,4270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 1,2360 |  |
| 2.5. | Проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта автомобильных дорог | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 160,00 | Проверка достоверности определения сметной стоимости в госэкспертизе Кировской области |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской |  | 160,00 |  |
| 2.6. | Ремонт проезда к зданию администрации | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 140,00 | Ремонт проезда к зданию администрации |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской |  | 140,00 |  |
| 2.7. | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 261576,60 | Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 261576,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  |  |  |
| 2.8. | Ремонт ливневой канализации | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны", | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 100,00 | Реконструкция выпуска ливневой канализации за зданием школы искусств Ленина ,81, реконструкция водоотводной канавы ( откосы) вдоль дома № 15-27 по ул. Кукина |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 100,00 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 21207,528 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 2405,467 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 18802,061 |  |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования | ИП "Михайлов" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 2532,391 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ муниципального образования, 20,1 км |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 2405,467 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 126,604 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 0,320 |  |
| 3.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования | МП "Благоустройство г. Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 13600,777 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования, 96,905 км |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 13600,777 |  |
| 3.3. | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 4601,40 | Устранение деформаций и повреждений покрытия на автомобильных дорогах городской уличной сети |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 4601,40 |  |
| 3.4. | Устройство горизонтальной дорожной разметки | МБУ "ОКС г.Вятские Поляны" | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 472,960 | Устройство горизонтальной дорожной разметки по ул. Ленина |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 472,960 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие "Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области" | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 15402,00 | Мероприятия связанные с осуществлением пассажирсских перевозок |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 13282,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 2120,00 |  |
| 4.1 | Организация транспортного обслуживания на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Вятские Поляны по регулируемым тарифам | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр коиплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 2000,00 | Выделение средств на выполнение услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок АО"КировПассажирАвтотранспорт" |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 2000,00 |  |
| 4.2 | Предоставление субсидий на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 120,00 | Возмещение части затрат АО "КировПассажирАвтотранспорт" в связи с бесплатным проездом членов семей военнослужащих |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской |  | 120,00 |  |
| 4.3 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Администрация города Вятские Поляны (отдел бухгалтерского учета ), МКУ "Центр комплексной поддержи учреждений, подведомственных УСП г. Вятские Поляны | январь 2023 |  | декабрь 2023 |  | Всего |  | 13282,00 | приобретение автобусов в количестве 2 единиц |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной |  | 13282,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет |  | 0,00 |  |