Приложение

к постановлению администрации

города Вятские Поляны

от 18.06.2025 № 970

Приложение № 9

к муниципальной программе

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий города Вятские Поляны, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству**

**в указанный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование общественной территории | Период  выполнения работ по благоустройству |
| 1 | ул. Гагарина, 1 | Площадь Труда им. Ф.И. Трещева | 2018-2021 годы |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева (1 очередь) в г. Вятские Поляны Кировской области (разборка и кладка кирпичных стен, облицовка стен гранитными плитами; озеленение территорий: устройство пешеходных дорожек (тротуарная плитка); озеленение территорий (устройство клумб, высадка цветов) | 2018 год |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева (2 очередь); работы по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева (3 очередь) в городе Вятские Поляны Кировской области (ремонт тротуара (тротуарная плитка); устройство газонов, посев травы; приобретение и установка светодиодных гирлянд; приобретение и установка видеокамеры) | 2019 год |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева. Ремонт фонтана (ремонт чаши фонтана; замена оборудования фонтана; вырубка аварийного дерева; озеленение (посадка деревьев); приобретение и установка двух видеокамер) | 2020 год |
| Благоустройство площади Труда им. Ф.И. Трещева.  Ремонт фонтана (работы по монтажу погружных светодиодных светильников)  Заключительный этап (замена плитки; озеленение (работы по устройству газонов-цветников, формирование клумб, обрезка, снос деревьев, корчевание пней); освещение; установка МАФ) | 2021 год |
| 1. 2 | ул. Набережная, 2 | Набережная реки Вятка | 2019 год |
| 3 | ул. Кирова, 1 | Площадь Победы | 2021-2025 годы |
| Благоустройство площади Победы. Ремонт памятника «Воинам-землякам» с вечным огнем | 2021 год |
| Благоустройство площади Победы. Устройство наружного и декоративного освещения площади, зданий, элементов благоустройства, памятника «Воинам - землякам» и памятника погибшим в горячих точках «И вашим боем в нас стучат сердца». (Этап 2) (демонтаж опор освещения со светильниками, приобретение и установка четырех видеокамер)  Благоустройство площади Победы. Установка и ремонт лестничного спуска с площади Победы на территорию парка, ремонт ступеней перед Вечным огнем (Этап 3) (работы по устройству лестничного спуска с территории площади на территорию парка, ремонт ступеней перед Вечным огнем с устройством площадки из плитки перед памятником «Воинам-землякам»)  Благоустройство площади Победы. Замена покрытия из брусчатки за памятником «Воинам-землякам» (Этап 4) | 2022 год |
| Этап 5. Благоустройство площади Победы. Устройство площадки для пассивного отдыха (устройство площадки из плит, установка МАФ, подготовительные работы (корчевание пней))  Благоустройство площади Победы. Устройство пешеходной дорожки и прохода от площадки для пассивного отдыха до лестничного спуска.  Этап 6. Благоустройство площади Победы. Устройство территории под стелами 1941-1945 с учетом примыкания к лестничному спуску.  Благоустройство площади Победы. Организация парковочных мест для посетителей площади Победы.  Благоустройство площади Победы. Приобретение и установка малых архитектурных форм на площади Победы. | 2023 год |
| Благоустройство площади Победы (Этап 7). Укладка брусчатки в верхней части площади (снос деревьев, укладка плитки в верхней части площади, устройство проезда из асфальтобетона, устройство пешеходных дорожек).  Благоустройство центральной части площади Победы (укладка плитки в центральной части площади, установка 5 скамеек и 5 урн).  Приобретение и установка скамейки и урны на площади Победы. | 2024 год |
| Благоустройство площади Победы (Этап 8). Выполнение работ по благоустройству нижней части площади (укладка плитки в нижней части площади).  Выполнение работ по устройству цветников при благоустройстве нижней части площади (устройство цветников в нижней части площади). | 2025 год |
| 4 | ул. Гагарина, 28а | Площадь им. Г.С. Шпагина | 2023-2025 годы |
| Благоустройство площади им. Г.С. Шпагина. Разработка проектной документации и выполнение работ по благоустройству (Этап 1)  (разработка проектно-сметной документации и выполнение подготовительных работ: санитарная обрезка деревьев). | 2023 год |
| Благоустройство площади им. Г.С. Шпагина. Проведение работ по прокладке подземных электрических кабелей взамен воздушных линий электропередач (Этап 2) (прокладка электрического кабеля подземным способом, установка колодца, установка опоры освещения со светильником и навесным шкафом управления). | 2024 год |
| Благоустройство площади им. Г.С. Шпагина. Устройство сетей электроснабжения для освещения площади им. Г.С. Шпагина вдоль ул. Гагарина (Этап 3 – выполнение части работ: приобретение и доставка части материалов, в т.ч. опор наружного | 2025 год |
|  |  | освещения, кабеля, светильников; выполнение части строительно-монтажных работ, в т.ч. установка опор наружного освещения, прокладка кабеля, подключение и пуско-наладочные работы) |  |
| Благоустройство площади им. Г.С. Шпагина. Устройство сетей электроснабжения для освещения площади им. Г.С. Шпагина вдоль ул. Гагарина (Этап 3 – завершение работ: окончательное приобретение и доставка материалов; окончательное выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. демонтаж существующих железобетонных опор и благоустройство территории)  Благоустройство площади им. Г.С. Шпагина. Устройство клумб с освещением на площади им. Г.С. Шпагина (Этап 4) | 2026 год |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_