Приложение № 2

к муниципальной программе

(в редакции постановления

администрации города Вятские 																	Поляны

Кировской области															                     		от   25.05.2016  № 969

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 оценка | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем ввода жилья | кв. метров | 9004 | 6837 | 21064 | 9695 | 12000 | 12000 | 13200 |
|  | ввод жилья на душу населения | кв. м. на человека | 0,2636 | 0,2024 | 0,63 | 0,29 | 0,37 | 0,37 | 0,4 |
|  | уровень обеспеченности населения жильем, | кв. м. на человека | 24,5 | 24,9 | 25,7 | 26,0 | 26,3 | 27,1 | 27,5 |
|  | Доля аварийного жилья в жилищном фонде города Вятские Поляны | % от общей площади жилищногофонда | 1,8 | 1, 8 | 1,8 | 0,14 | 0,75 | 0 | 0 |
|  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 103 | 115 | 514 | 0 | 0 |
|  | Количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы | единиц | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | 0 | 0 |
|  | площадь многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 1919,64 | 1270,8 | 6467,1 | 0 | 0 |
| 1 | подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий объем ввода жилья | кв. метров | 9004 | 6837 | 21064 | 9695 | 12000 | 12000 | 13200 |
| 1.2. | ввод жилья на душу населения | кв. м. на человека | 0,264 | 0,202 | 0,63 | 0,29 | 0,37 | 0,37 | 0,4 |
| 1.3. | уровень обеспеченности населения жильем | кв. м. на человека | 24,5 | 24,9 | 25,7 | 26,0 | 26,3 | 27,1 | 27,5 |
| 2. | подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля аварийного жилья в жилищном фонде города Вятские Поляны | % от общей площади жилищного фонда | 1,8 | 1, 8 | 1,8 | 0,14 | 0,75 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 103 | 115 | 514 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы | единиц | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | 0 | 0 |
| 2.4 | площадь многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 1919,64 | 1270,8 | 6467,1 | 0 | 0 |
| 3. | Ведомственная целевая программа «Функционирование МКУ «ОКС города Вятские Поляны» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | кол-во смет на проверку | шт. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 |

__________________

Приложение № 3

к муниципальной программе

(в редакции постановления

администрации города Вятские 																	Поляны Кировской области

от  25.05.2016  №  969)

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | Муниципальная программа | «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 годы | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация города Вятские Поляны | 21 255,6 | 1653,1 | 2050,5 | 1 293,8 | 6 427,6 | 32680,6 |
| 1 | Подпрограмма | «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014 - 2018 годы | администрация города Вятские Поляны | 171,90 | 130,0 | 100,0 | 250,0 | 5000,0 | 5 651,5 |
| 2 | Подпрограмма | «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы | администрация города Вятские Поляны | 19 796,4 | 8,6 | 746,2 | 0,0 | 0,0 | 20 784,8 |
| 2 | Ведомственная целевая программа | «Функционирование МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | администрация города Вятские Поляны | 1 287,7 | 1 280,9 |  |  |  | 2568,6 |
| 3 | Отдельное мероприятие | «Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | администрация города Вятские Поляны |  |  | 1 204,3 | 1 043,8 | 1 427,6 | 3 675,7 |

__________________

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Вятские Поляны Кировской области

от  25.05.2016  №  969

План реализации на 2016 год муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 гг.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2018 гг. | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор Носкова С.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | всего | 104 609,1 | планируемое ввод жилья-12 000 кв.м.; ввод жилья на душу населения - 0,37 кв.м на человека, уровень обеспеченности населения жильем- 26,3 кв.м на чел., сокращение доли аварийного жилищного фонда до 0,75 %, переселение 514 гражданина из жилых помещений общей площадью 6467,1 кв.м проверка 60-ти смет МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 76 445,5 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 873,9 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 2050,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1239,2 |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2018» гг. | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор Носкова С.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | всего | 100,0 | Общий объем ввода жилья-12 000 кв.м, ввод жилья на душу населения - 0,37 кв.м на человека, уровень обеспеченности населения жильем- 26,3 кв.м на чел., проект планировки в районе улицы Крупской под индивидуальное жилое строительство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 100,0 |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 гг | Заведующий отделом архитектуры администрации города, главный архитектор, Носкова С.В. директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны» Медведева Людмила Феодосьевна | 01.01.2016 | 30.12.2016 | всего | 103304,8 | Переселение 514 граждан из 222 жилого помещения общей площадью 6467,1 кв.м, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 76 445,5 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 873,9 |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 746,2 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1239,2 |  |
| 2 | Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ОКС города Вятские Поляны» | директор МКУ «ОКС города Вятские Поляны» Медведева Людмила Феодосьевна | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1204,3 | Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий, проверка сметной документации (60 смет) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  |  |  |  | городской бюджет | 1 204,3 |  |

_____________________

Приложение № 4

к Подпрограмме

(в редакции постановления

администрации города Вятские Поляны

Кировской области

от 25.05.2016 № 969 )

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации подпрограммы «Переселение граждан,

проживающих на территории города Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда»  на 2014 – 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования и сроки исполнения (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 2. | Инвентаризация жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания до 01.01.2012 | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 2.1 | Уточнение (обновление) реестра данных об аварийном жилищном фонде | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 3 | Формирование и корректировка очередности сноса аварийного жилищного фонда и связанной с ним очередности переселения граждан | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 3.1 | Формирование списков очередности сноса аварийных жилых домов и списков переселения граждан | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 3.2 | Корректировка списков очередности сноса аварийных жилых домов и списков переселяемых граждан | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 4 | Формирование и продвижение заявок на федеральное бюджетное софинансирование мероприятий Программы из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | не требуется |  |  |  |  | отдел архитектуры администрации города Вятские Поляны, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» |
| 5 | Реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой | не требуется |  |  |  |  | МКУ «Организация капитального строительства г. Вятские Поляны», отдел архитектуры |
| 5.1 | Проведение конкурсов по привлечению подрядчиков на строительство домов, предназначенных для расселения граждан | не требуется |  |  |  |  | Отдел по размещению муниципального заказа |
| 5.2 | Проведение конкурсов по приобретению на рынке жилья жилых помещений, предназначенных для расселения граждан | не требуется |  |  |  |  | Отдел по размещению муниципального заказа |
| 5.3 | Проведение всех необходимых процедур по отводу земельных участков и получению технических условий на строительство многоквартирных домов, предназначенных для расселения граждан | не требуется |  |  |  |  | Отдел архитектуры, Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны |
| 5.4 | Строительство, приобретение жилых помещений, предназначенных для расселения граждан, выплата гражданам – собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах выкупной цены изымаемых жилых помещений – всего |  | 48 166,80 | 91 707,543 | 103304,8 | 0 | Отдел архитектуры, МКУ «ОКС г. Вятские Поляны», управление по делам муниципальной собственности |
|  | В том числе: | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 16 485,95 | 64 552,224 | 76 445,50 | 0 | администрация города Вятские Поляны Кировской области |
|  |  | областной бюджет | 7660,44 | 21 004,019 | 24 873,9 | 0 |  |
|  |  | городской бюджет | 19 796,40 | 8,6 | 15,5 | 0 |  |
|  |  | софинансирования из городского бюджета |  | 233,6 | 158,4 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 4 224,0 | 5 909,1 | 1239,2 | 0,0 |  |
| 5.5 | Снос аварийного жилья | городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 572,3 | 0,0 | администрация города Вятские Поляны Кировской области |

_______________

|  | Приложение № 8 к подпрограмме (в редакции постановления администрации города Вятские Поляны Кировская область от 25.05.2016 № 969) |
| --- | --- |

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

| № п/п* | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| 1 | Подпрограмма | «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015годы | администрация города Вятские Поляны | 19 796,4 | 242,2 | 546,2 | 0,0 | 0,0 | 20784,8 |

__________________