ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________								           №  _____

г. Вятские Поляны

Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

В соответствии с федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 26.09.2023 № 672 «Об утверждении методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»), Уставом муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, согласно приложению.

- Инспектору по контролю за исполнением поручений МКУ по обеспечению деятельности ОМС Чернышовой Е.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

## Глава города Вятские Поляны			                           В.А. Машкин

________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

| Заместитель начальника управления экономического развития города |  | Н.Г.Р. Тарасова |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации - управляющий делами администрации города Вятские Поляны | С.А. Казанцева |
| Заместитель глав администрации города, начальник Финансового управления | Г.П. Ширяева |
| Начальник правового управления администрации города | Н.П. Марьина |

Рассылка: в дело, управление экономического развития города, Чернышовой Е.А. (электронно)

| Правовая экспертиза проведена: |  |
| --- | --- |
| предварительная |  |
| заключительная |  |
| Лингвистическая экспертиза проведена: |  |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

города Вятские Поляны

от                     №

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов,

реализуемых или планируемых к реализации на территории  муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

## 1. Общие положения

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – регламент), разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»), утвержденными приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 26.09.2023 № 672.

1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность действий администрации города Вятские Поляны (далее – Администрация) по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – сопровождение инвестиционных проектов).

1.3. В Регламенте используются следующие термины:

инвестиционный проект – обоснование экономической, социальной  и (или) бюджетной целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) (за исключением проектов на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений);

инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных  и (или) привлеченных средств в форме инвестиций, обеспечивающее их целевое использование и реализацию инвестиционного проекта на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – муниципальное образование);

инициатор инвестиционного проекта – юридическое или физическое лицо, выступающее с обоснованием необходимости и возможности реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования и предоставления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования;

сопровождение инвестиционного проекта – комплекс информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области и муниципальными правовыми актами;

инвестиционный уполномоченный – должностное лицо Администрации, ответственное за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования и привлечение новых инвесторов;

Кировское областное государственное казенное учреждение «Агентство инвестиционного развития Кировской области» (далее – Агентство) – специализированная организация по осуществлению деятельности, направленной на улучшение инвестиционного климата в Кировской области, и привлечению частных инвестиций в экономику региона;

план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий) – документ, который определяет мероприятия по содействию реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования, сроки реализации мероприятий и ответственных исполнителей мероприятий, включая инвестора или инициатора инвестиционного проекта;

инвестиционные площадки – земельные участки, здания, строения, помещения, предназначенные для реализации инвестиционного проекта;

реестр инвестиционных проектов муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – Реестр) – это систематизированный перечень реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования инвестиционных проектов.

Иные понятия, используемые в настоящем регламенте, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

1.4. Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется безвозмездно и на добровольной основе с соблюдением прав и законных интересов всех субъектов инвестиционной деятельности.

1.5. Сопровождение инвестиционных проектов не заменяет процедур и порядков, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов  в сфере земельных отношений, для получения мер государственной поддержки, получения иных государственных или муниципальных преференций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области, муниципальными правовыми актами  органа местного самоуправления муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

1.6. Администрация взаимодействует с инвесторами и (или) инициаторами инвестиционных проектов с целью оказания им содействия в реализации инвестиционных проектов в рамках предоставленных полномочий.

1.7. Агентство оказывает услуги по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Кировской области, а также предоставляет всестороннюю информационно-консультационную помощь инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов.

1.8. Инвестиционный уполномоченный осуществляет сопровождение инвестиционных проектов, по которым принято решение о целесообразности осуществления сопровождения и их реализации, оказание консультаций, а также актуализацию информации об инвестиционных площадках на территории муниципального образования.

2. Требования к инвестиционным проектам для осуществления сопровождения

2.1. Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в отношении инвестиционных проектов, которые соответствуют одновременно  следующим требованиям:

инвестиционный проект реализуется либо планируется к реализации на территории муниципального образования;

инвестиционный проект предусматривает создание новых рабочих мест и (или) повышение производительности труда;

инвестиционный проект предусматривает создание нового производства, в том числе создание объекта социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения, и (или) освоение нового вида деятельности (новых видов продукции или услуг), и (или) модернизацию предприятия, и (или) расширение действующего производства продукции (предоставления услуг).

2.2. В случае если инвестиционный проект предусматривает модернизацию предприятия и (или) расширение действующего производства продукции (предоставления услуг), инвестиционный проект должен соответствовать одному из следующих требований:

увеличение производственных мощностей;

увеличение объема продукции (услуги) и (или) увеличение ассортимента продукции (услуг);

изменение потребительских свойств продукции (услуги);

оснащение предприятия новым оборудованием.

- Направления взаимодействия с инвесторами в муниципальном образовании

3.1. В рамках привлечения и поиска потенциальных инвесторов Администрация осуществляет:

формирование перечня инвестиционных площадок муниципального образования;

размещение информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

организацию встреч, переговоров руководства Администрации с инвестором или инициатором инвестиционного проекта, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционного проекта на территории муниципального образования.

  - В рамках сопровождения инвестиционных проектов Администрация осуществляет взаимодействие с инвесторами в части:

организации подбора инвестиционной площадки, подходящей для реализации инвестиционного проекта;

организации содействия по предоставлению инвестиционной площадки в минимально возможные сроки в соответствии с действующим законодательством;

организации содействия по предоставлению инвестиционной площадки в минимально возможные сроки в соответствии с действующим законодательством;

организации содействия по выдаче  разрешения на строительство в минимально возможные сроки в соответствии с действующим законодательством;

организации содействия по подключению к инженерным сетям (газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения);

проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов, включающего выезд на инвестиционные площадки реализации инвестиционных проектов, оперативное реагирование  на проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов, в пределах компетенции Администрации. При необходимости проводится мониторинг совместно с Агентством.

- Порядок рассмотрения обращения о сопровождении инвестиционного проекта

4.1. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется по инициативе инвестора или инициатора инвестиционного проекта, обратившегося с письменным обращением о сопровождении инвестиционного проекта в адрес Администрации (далее – обращение).

4.2. Инвестор или инициатор инвестиционного проекта предоставляет обращение лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а, либо в электронной форме на адрес электронной почты administrationvp@mail.ru.

В обращении указывается следующая информация:

общая информация об инвесторе или инициаторе инвестиционного проекта (контактные данные для связи с инвестором или инициатором инвестиционного проекта (ФИО, телефон, электронная почта), краткое описание инвестиционного проекта, иная значимая информация об инвестиционном проекте);

условия и необходимые параметры для реализации инвестиционного проекта;

информация о необходимом содействии по сопровождению инвестиционного проекта с предложением мер и (или) форм поддержки;

условия для подбора инвестиционной площадки (при необходимости);

согласие на ежеквартальное предоставление отчета о ходе реализации инвестиционного проекта до момента окончания его реализации.

К обращению могут быть приложены следующие документы:

презентация инвестиционного проекта;

технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта;

бизнес-план инвестиционного проекта;

сведения о необходимом кадровом обеспечении (специальностях) и количестве рабочих мест.

К обращению инвестор или инициатор инвестиционного проекта, являющийся физическим лицом, прикладывает свое согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту, а инвестор или инициатор инвестиционного проекта, являющийся юридическим лицом, - согласие на раскрытие информации об инвесторе (инициаторе инвестиционного проекта) и (или) инвестиционном проекте по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту.

Инвестор или инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за полноту и достоверность информации, предоставленной в Администрацию.

В случае проведения личного приема инвестора или инициатора инвестиционного проекта инвестиционным уполномоченным на данную встречу при необходимости приглашаются сотрудники структурных подразделений Администрации, Агентства, а также представители других организаций.

4.3. Поступившее в Администрацию обращение и прилагаемые к нему документы подлежат регистрации в день их поступления или на следующий рабочий день.

4.4. В срок не более 15 рабочих дней с даты регистрации обращения управление экономического развития города и информационных систем Администрации проводит оценку представленных документов для принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности сопровождения инвестиционного проекта и его реализации, а также с целью определения соответствия обязательным требованиям для сопровождения инвестиционных проектов, установленным разделом 2 настоящего регламента.

4.4.1. При соответствии инвестиционного проекта обязательным требованиям, установленным разделом 2 настоящего регламента, информация о проекте вносится в Реестр.

4.4.2. При несоответствии инвестиционного проекта обязательным требованиям, установленным разделом 2 настоящего регламента, Администрация направляет инвестору или инициатору инвестиционного проекта отказ в письменной форме с указанием причин.

5. Порядок сопровождения инвестиционных проектов

5.1. По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту инвестиционный уполномоченный совместно с инвестором или инициатором инвестиционного проекта в срок не более 20 рабочих дней разрабатывают проект плана мероприятий, в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с муниципальными, государственными и иными органами и организациями, сроки в соответствии с действующим законодательством подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, сроки принятия решений о предоставлении мер поддержки финансового характера и других мер поддержки.

5.2. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в случаях:

завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

отказа инвестора или инициатора инвестиционного проекта от сопровождения инвестиционного проекта на основании его письменного обращения;

неисполнения инвестором или инициатором инвестиционного проекта сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 60 рабочих дней без письменного обращения о переносе сроков реализации указанных мероприятий.

___________________

Приложение № 1

К регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________, паспорт: серия ______ № ___________, выдан ________________________________________________________________,

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие администрации муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;

должность, место работы;

адрес регистрации;

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);

иные персональные данные, указанные в обращении.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия до дня отзыва (на основании письменного заявления в произвольной форме).

____________                      _______________            ____________________

(дата)                                              (подпись)                                        (ФИО)

Приложение № 2

К регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

СОГЛАСИЕ

на раскрытие информации об инвесторе (инициаторе инвестиционного проекта) и (или) инвестиционном проекте

________________________________________________________________

(полное или сокращенное наименование юридического лица)

________________________________________________________________

(адрес, место нахождения)

ОГРН ___________________________________________________________

ИНН  ___________________________________________________________

КПП ____________________________________________________________

в лице __________________________________________________________,

(должность руководителя, ФИО)

действующего на основании _______________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия лица)

в соответствии с законодательством Российской Федерации настоящим даю администрации муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее – Администрация) согласие на раскрытие информации, указанной в настоящем документе и зафиксированной на материальных носителях и (или) представленной в электронно-цифровой (устной) форме (далее – Информация), неограниченному кругу лиц.

Инвестор дает Администрации согласие на раскрытие следующей Информации:

об Инвесторе, в том числе полное и сокращение наименование Инвестора, адрес (место нахождения), почтовый адрес, ОГРН, ИНН, КПП, сведения о руководящих органах Инвестора, телефон, электронный адрес, сайт;

об инвестиционном проекте, в том числе:

о стоимости инвестиционного проекта,

об объеме привлеченных инвестиций,

о стадиях реализации инвестиционного проекта,

о сроках реализации инвестиционного проекта,

о ходе реализации инвестиционного проекта,

о достижении значений социально-экономических показателей,

о количестве создаваемых рабочих мест.

Инвестор дает Администрации согласие на раскрытие Информации любыми способами, в том числе путем ее опубликования в средствах массовой информации, распространения через электронные средства массовой информации, размещения на официальном сайте муниципального образования, инвестиционном портале Кировской области, радио и телевидении.

Настоящее согласие дается в целях:

оказания Инвестору содействия в реализации и продвижении инвестиционного проекта на территории муниципального образования, в том числе в подготовке, выпуске и распространении информационных и иных материалов об Инвесторе и (или) инвестиционном проекте;

обеспечения содействия Инвестору в установлении взаимоотношений с органами исполнительной власти Кировской области, организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта.

Настоящим Инвестор признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Информации третьим лицам для достижения указанных выше целей, в том числе органам исполнительной власти Кировской области, органам местного самоуправления в Кировской области, организациям и учреждениям, Агентству, Администрация вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий Информацию об Инвесторе и (или) инвестиционном проекте третьим лицам, а также представлять им соответствующие документы, содержащие такую Информацию.

Настоящее согласие действует в течение ________ (_________) лет со дня его оформления.

___________________________________________________________

(должность руководителя, ФИО полностью, подпись, дата)

М.П. (при наличии)