Отчет за 2023 год об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2020-2030 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответствен ный исполнитель (должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирова ния | Плановые расходы 2 за 2023 год (тыс. руб.) | Кассовые расходы 3 за 2023 отчетный период (тыс. руб.) | Отношение кассовых расходов к плановым расходам (в %) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы4 (краткое описание) | Отметка о выполнении мероприятия 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» | Заместитель главы администрации города | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 20652,5 | 20551,5 | 99,5 | - Создание условий для развития институтов гражданского общества; - Повышение гражданской активности жителей города Вятские Поляны; - Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организации. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 14670,8 | 14670,7 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3153,7 | 3152,9 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 2828,0 | 2727,9 | 96,4 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры города Вятские Поляны | Заместитель главы администрации города | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | всего | 20230,0 | 20129,0 | 99,5 | Обеспечение ввода объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 14670,8 | 14670,7 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2731,2 | 2730,4 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 2828,0 | 2727,9 | 96,4 |  |  |
| 11.1 | Отдельное мероприятие «Участие в проекте поддержки местных инициатив». |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 20230,0 | 20129,0 | 99,5 | 11 из 12 проектов поддержки местных инициатив, запланированные на 2023 год выполнены. Один проект не реализован, так как заявка на проект снята по инициативе граждан |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 14670,8 | 14670,7 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2731,2 | 2730,4 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 2828,0 | 2727,9 | 96,4 |  |  |
| 11.1.1 | «Красивому городу – красивая библиотека-2», частичный ремонт фасада здания центральной городской библиотеки МБУК ВПГЦБС ул. Школьная д. 47, г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1763,1 | 1763,1 | 100,0 | частичный ремонт фасада здания центральной городской библиотеки МБУК ВПГЦБС ул. Школьная д. 47, г.Вятские Поляны выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1416,1 | 1416,1 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 212,0 | 212,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 135,0 | 135,0 | 100,0 |  |  |
| 11.1.2 | «Полет по Гагарина», ремонт пешеходной дорожки по ул. Гагарина от ул.Мира до ул.Шорина г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1781,0 | 1781,0 | 100,0 | ремонт пешеходной дорожки по ул. Гагарина от ул.Мира до ул.Шорина г.Вятские Поляны выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1419,0 | 1419,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 232,0 | 232,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 130,0 | 130,0 | 100,0 |  |  |
| 11.1.3 | «Ступени Мира», ремонт входной группы здания кинотеатра «Мир» МБУК дворец культуры «Победа», ул.Кирова, д.1, г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 2417,1 | 2417,1 | 100,0 | ремонт входной группы здания кинотеатра «Мир» МБУК дворец культуры «Победа», ул.Кирова, д.1, г.Вятские Поляны выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 692,9 | 692,9 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 224,2 | 224,2 | 100,0 |  |  |
| 11.1.4 | «Городской театр», ремонт театрального зала в помещении МБОУДО детской театральной школы им А.Калягина ул.Тойменка, д.2, г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1991,4 | 1985,3 | 99,6 | ремонт театрального зала в помещении МБОУДО детской театральной школы им А.Калягина ул.Тойменка, д.2, г.Вятские Поляны выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1351,0 | 1351,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 238,4 | 238,4 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 402,0 | 395,9 | 98,4 |  |  |
| 11.1.5 | «Дорога к спорту!», ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к спортивному павильону МБУ «Спортивная школа», г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1909,5 | 1909,5 | 100,0 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к спортивному павильону МБУ «Спортивная школа», г.Вятские Поляны выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1461,0 | 1461,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 230,0 | 230,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 218,5 | 218,5 | 100,0 |  |  |
| 111.6 | «Пока помнят- живы», благоустройство территории вокруг памятников, посвященных Великой Отечественной войне, г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 93,0 | 0 | 0 | Заявка снята по инициативе жителнй | Не выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 93,0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.1.7 | «Где музыка берет начало- 2», ремонт фасада концертного зала и обустройство внутреннего двора МБОУДО детской школы искусств г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1902,5 | 1902,5 | 100,0 | ремонт фасада концертного зала и обустройство внутреннего двора МБОУДО детской школы искусств г.Вятские Поляны выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1476,5 | 1476,5 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 286,0 | 286,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 140,0 | 140,0 | 100,0 |  |  |
| 11.1.8 | «Нашим ножкам – комфортные дорожки!», частичный капитальный ремонт пешеходных дорожек по ул. Дзержинского (нечётная сторона) от поворота на железнодорожный вокзал до входа на территорию к детской площадке «Талисмания», г. Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 1989,3 | 1989,3 | 100,0 | частичный капитальный ремонт пешеходных дорожек по ул. Дзержинского (нечётная сторона) от поворота на железнодорожный вокзал до входа на территорию к детской площадке «Талисмания», г. Вятские Полян выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 198,9 | 198,9 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 290,4 | 290,4 | 100,0 |  |  |
| 11.1.9 | «Двери в историю»- ремонт входной зоны и фойе МБУК Вятскополянский исторический музей г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 565,0 | 565,0 | 100,0 | ремонт входной зоны и фойе МБУК Вятскополянский исторический музей г.Вятские Поляны выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 443,0 | 443,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 57,0 | 57,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 65,0 | 65,0 | 100,0 |  |  |
| 11.1.10 | «Образцовый Дом", благоустройство дворовой территории по ул.Первомайская, д.56/68, г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябрь | январь | январь | всего | 2212,0 | 2212,0 | 100,0 | благоустройство дворовой территории по ул.Первомайская, д.56/68, г.Вятские Поляны выполнено | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 222,0 | 222,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 490,0 | 490,0 | 100,0 |  |  |
| 11.1.11 | «Детки в балетках», ремонт хореографических классов МБОУДО «Детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов» ул.Гагарина, д.30а, г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябр | январь | январь | всего | 1444,2 | 1442,4 | 99,8 | ремонт хореографических классов МБОУДО «Детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов» ул.Гагарина, д.30а, г.Вятские Поляны выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1104,2 | 1104,1 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 145,0 | 144,3 | 99,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 195,0 | 194,0 | 99,4 |  |  |
| 1.1.12 | «В честь Трещева Ф.И.», ремонт пешеходной дорожки по ул.Трещева (от ул.Краснознаменная до ул.Раздольная) г.Вятские Поляны |  | Май | Сентябр | январь | январь | всего | 2161,9 | 2161,9 | 100,0 | ремонт пешеходной дорожки по ул.Трещева (от ул.Краснознаменная до ул. Раздольная) г.Вятские Поляны выполнен | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет<*> | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 217,0 | 217,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <*> | 444,9 | 444,9 | 100,0 |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие территориального общественного территориального самоуправления» | Консультант главы города | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | .Финансовая поддержка активистов территориального общественного самоуправления |  |
| 2.1 | Проведение общих собраний |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 24.04.2023 проведено совещание с председателями уличных комитетов | выполнено |
| 3. | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | Заместитель главы администрации города | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 422,5 | 422,5 | 100,0 | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |
| 3.1 | Предоставление субсидии общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 270,2 | 270,2 | 100,0 | Осуществлена выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг | Выполнено |
| 3.2 | Предоставление субсидии Вятскополянской районной организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | городской бюджет | 152,3 | 152,3 | 100,0 | Осуществлена выплата субсидий на текущее содержание организации, в том числе на выплату заработной платы работникам и оплату коммунальных услуг | Выполнено |
| 4. | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | Заместитель главы администрации города | апрель | декабрь | апрель | декабрь | Городской бюджет | 41,0 | 0 | 0 | Сведения об объемах налоговых расходов по льготам, представленным физическим лицам за 2023 год отсутствуют, т.к.начисление по налогуна имущество физичемких лиц за 2023 год будет произведен в 2024 году и «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН УФНС будет сформирован не позднее августа 2024 г | Не выполнено |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, ___16_______, количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, _____14____.

Первый заместитель главы администрации города                                                                                         А.П. Солодянкин

Исполнитель: Батаков Петр Борисович (7-71-99)