ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы»

 (наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

| №п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый Срок | Фактический срок | Источникфинансирования | Плановые расходы за 2023 год (тыс. рублей) | Кассовые расходы за 2023 года (тыс. рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации | окончание реализации | Начало реализации | окончание реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы» | Заведующий отделом архитектуры.Директор МБУ «Организация капитального строительства» начальник. Управления по делам муниципальной собственности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | всего | 17 736,6 | 16 415,9 | 92,7 | ввод жилья – 11 780 кв.м.; ввод жилья на душу населения - 0,4 кв.м/человека;уровень обеспеченности населения жильем- 31,8 кв.м/чел.;проверено 94 сметы МБУ «Организация капитального строительства»\*численность населения города - 29,03 тыс. чел.\*общая площадь жилого фонда – 922,91т. кв.м. | Выполнено |
| Федеральный бюджет | 5454,5 | 4177,1 | 76,6 |
| областной бюджет | 10 094,3 | 10 082,7 | 99,9 |
| городской бюджет | 2 187,8 | 2 156,1 | 81,5 |
| 1. | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 430,0 | 430,0 | 100 | По итогам исполнения муниципальных контрактов подготовлены сведения о границах территориальной зоны и населенного пункта | Выполнено |
| областной бюджет | 387,0 | 387,0 | 100 |
| городской бюджет | 43,0 | 43,0 | 100 |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план, в части подготовки сведений о границах населенных пунктов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего | 350,0 | 350,0 | 100 | 20.12.2023 решением городской Думы внесены изменения в Генеральный план города, по описанию границ населенного пункта г. Вятские Поляны, по материалам подготовленных ООО «Кировское кадастровое бюро» на основании муниципального контракта от 10.07.2023  | выполнено |
| областной бюджет | 315,0 | 315,0 | 100 |
| городской бюджет | 35,0 | 35,0 | 100 |
| 1.2. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки в части подготовки сведений и границах территориальных зон |  |  | 31.12.2023 |  |  | Всего | 80,0 | 80,0 | 100 | 25.10.2023 Внесены изменения в правила землепользования и застройки по описанию территориальной зоны Ж-1, по материалам подготовленных ИП Лаврищев С.С. на основании муниципального контракта от 05.07.2023  | Выполнено  |
| областной бюджет | 72,0 | 72,0 | 100 |
| городской бюджет | 8,0 | 8,0 | 100 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» | Директор МБУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 1 776,3 | 1 776,3 | 100 | Реализация полномочий, подготовка 94 смет. | Выполнено |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| городской бюджет | 1 776,3 | 1 776,3 | 100 |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности организации |  | 31.12.2023 |  |  | городской бюджет | 1 776,3 | 1 776,3 | 100 | Реализация МБУ «Организация капитального строительства» своих полномочий | Выполнено  |
| 2.2. | Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза» |  | 31.12.2023 |  |  | городской бюджет | - | - | - | МБУ «Организация капитального строительства» разработано и проверено 4 сметы. | Выполнено  |
| 2.3. | Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам |  | 31.12.2023 |  |  | городской бюджет | - | - | - | Проведены работы по контролю за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам, по программе «Комфортная городская среда» - 8 контрактов, «Проект поддержки местных инициатив» - 11 контрактов, «Малые города и исторические поселения» - 1 контракт, ремонт и содержание автомобильных дорог 4 контракта. | Выполнено  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 15,0 | 15,00 | 100 | Реализация своих полномочий | Выполнено  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,0 | - |
| городской бюджет | 15,0 | 15,00 | 100 |
| 3.1 | Разработка проектной документации детской площадки, по ул. Советская.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - | Выполнение проектной документации детской площадки по ул. Советская. | Выполнено  |
| городской бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |
| 3.2. | Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Занесено в систему 8 индивидуальных жилых дома | Выполнено  |
| 3.3. | Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | В систему занесено 163 объектов, из них 46 аннулированы из системы ФИАС при проведении инвентаризации | Выполнено  |
| 3.4 | Заполнение системы ГИСОГД |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | Ведется постоянно | Выполнено  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Директор МБУ «Организация капитального строительства»Начальник УДМС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 15 515,3 | 14 194,6 | 91,5 | Переселение граждан выполнено не в полном объеме от запланированного, по непредвиденным обстоятельствам. | Не выполнено  |
| Федеральный бюджет | 5 454,5 | 4177,1 | 76,6 |
| областной бюджет | 9 707,3 | 9 695,7 | 99,9 |
| городской бюджет | 353,5 | 321,8 | 91,0 |
| 4.1. | Снос аварийных домов | Директор МБУ «Организация капитального строительства»Начальник УДМС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Городской бюджет | 250,0 | 220,0 | 88 | Снесен 1 аварийный многоквартирный дом  | Выполнено  |
| 4.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Директор МБУ «Организация капитального строительства», заведующий отделом архитектуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 15 265,3 | 13 974,6 | 91,5 | За год расселено 12 квартир аварийного жилищного фонда, общей площадью 430,7 кв.м., 28 человек, из них в рамках областной адресной программы расселено 6 помещений общей площадью 144,2 кв.м., 17 человек , в рамках государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» за счет предоставленных межбюджетных трансфертов расселено 286,5 кв.м. , 6 помещений, 11 человек. Остаток неизрасходованных средств образовался из-за смены способа расселения, а также решения Вятскополянского районного суда по гражданскому делу № 2-1150/2023 от 06.12.2023г, которое вступило в законную силу 13.01.2024г. | Не выполнено  |
| Федеральный бюджет | 5 454,5 | 4 177,12 | 76,6 |
| областной бюджет | 9 707,3 | 9695,7 | 99,9 |
| городской бюджет | 103,5 | 101,8 | 98,4 |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, – \_\_11\_\_

количество мероприятий, выполненных в отчетном году – \_\_10\_

Курирующий заместитель: Солодянкин А.П.

Ответственный исполнитель:

Заведующий отделом архитектуры Губанова И.Е.

Соисполнители программы:

Директор МБУ «Организация капитального строительства» Медведева Л.Ф.