ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 года

(отчетный период)

| № п./п. | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый Срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2024 год (тыс. рублей) | Кассовые расходы за 2024 год (тыс. рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | окончание реализации | Начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы» | Заведующий отделом архитектуры. Директор МБУ «Организация капитального строительства» Начальник Управления по делам муниципальной собственности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 4044,80 | 4034,90 | 99,7 | Введено жилья - 6530,0 кв.м., уровень обеспеченности населения жильем -32,5 кв.м. на чел. Ввод жилья на душу населения - 0,23 кв.м. в год на чел. Проверено 130 смет МБУ «ОКС г. Вятские Поляны». Официальное завершение реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Снос трёх расселенных аварийных домов. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 696,30 | 696,30 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6,30 | 6,30 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3342,20 | 3332,30 | 99,7 |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» | Заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 80,0 | 80,0 | 100 | Заключен и исполнен муниципальный контракт с ОАО «Кировгипрозем» на корректировку генерального плана города | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 80,0 | 80,0 | 100 |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план | Заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 | 01.06.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 80,0 | 80,00 | 100 | Изменения в генеральный план подготовлены в рамках муниципального контракта | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 80,0 | 80,00 | 100 |  |  |
| 1.2. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки | Заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки по заявлениям граждан не проводилось |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,0 | 0,00 | 0 |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» | Директор МБУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 2115,80 | 2105,90 | 99,5 | Реализация МБУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий, в том числе разработано 130 смет, 9 смет проверено дорожным комитетом. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2115,80 | 2105,90 | 99,5 |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности организации |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 2115,80 | 2105,90 | 99,5 | Реализация МБУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий | Выполнено |
| 2.2. | Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза» | Директор МБУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | городской бюджет | - | - | - | На госэкспертизу сметы не направлялись. | Не выполнено |
| 2.3. | Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам | Директор МБУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | - | - | - | Ведутся работы по контролю за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам, в том числе по программе «Комфортная городская среда», «Проект поддержки местных инициатив». Ведется постоянная проверка качества выполнения работ по заключенным контрактам по ремонту и содержанию автомобильных дорог. | Выполнено |
| 3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| 3.1 | Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | Занесение новых объектов в систему не было, т.к. через отдел архитектуры такие дома не вводились. Проведена корректировка данных по 9 объектам. | Выполнено |
| 3.2 | Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  | - | В систему ФИАС занесено 122 объекта | Исполнение на регулярной основе |
| 3.3 | Заполнение системы ГИСОГД | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  | Ведется постоянно | Исполнение на регулярной основе |
| 4. | Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Директор МБУ «Организация капитального строительства» Начальник УДМС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 15.08.2024 | Всего: | 1849,00 | 1849,00 | 100 | Официальное завершение реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Снос трёх расселенных аварийных домов. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 696,30 | 696,30 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6,30 | 6,30 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 1146,40 | 1146,40 | 100 |  |  |
| 4.1. | Снос аварийных домов | Начальник УДМС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 15.08.2024 | городской бюджет | 1105,70 | 1105,7 | 100 | Снос расселенный аварийных домов в количестве 3 ед.: ул. Вокзальная, д.22 по ул. Дзержинского, д.1 и д. № 3 | Выполнено |
| 4.2. | Обследование технического состояния жилого МКД с определением категории технического состояния | Заведующий отделом архитектуры | 01.06.2024 | 14.08.2024 | 01.06.2024 | 14.08.2024 | Всего: | 40,0 | 40,0 | 100 | Проведено обследование многоквартирного дома по адресу г. В. Поляны ул. Урицкого, д. 35 специализированной организацией на определение категории технического состояния. Оформлено техническое заключение. | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 40,0 | 40,0 | 100 |  |  |
| 4.3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Директор МКУ «Организация капитального строительства», заведующий отделом архитектуры | 13.01.2024 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | Всего: | 703,30 | 703,30 | 100 | Выплата денежной компенсации гражданам за изымаемое аварийное имущество по решению Вятскополянского районного суда от 06.12.2023 по делу № 2-1150/2023 | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 696,30 | 696,30 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6,30 | 6,30 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 0,70 | 0,70 | 100 |  |  |

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году –  __11___

Количество мероприятий, выполненных в отчетном году  –  __10____

Ответственный исполнитель:

Заведующий  отделом архитектуры											Губанова И.Е.

Соисполнители программы:

Заместитель директора  МБУ

«Организация  капитального строительства г. Вятские Поляны» 					                       Медведева Л.Ф.