ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 1 полугодие 2024 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый Срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы за 2024 год (тыс. рублей) | Кассовые расходы за 6 месяцев 2024 года | Отношение кассовых расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | окончание реализации | Начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2020-2030 годы» | Заведующий отделом архитектуры. Директор МКУ «Организация капитального строительства» начальник. Управления по делам муниципальной собственности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 |  | всего | 5883,3 | 2744,8 |  | Официальное завершение программы расселения граждан из аварийного жил. фонда, признанного таковым до 01.01.2017г. Снос трёх аварийных расселенных домов. | В процессе выполнения |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 696,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 5883,3 | 2042,3 |  |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 |  | 01.01.2024 |  | Всего: | 100,0 | 0,0 | 0 | Текущие изменения в градостроительные документы не проводились | В процессе выполнения |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 100,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 | 01.06.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 50,0 | 0,0 | 0 | Изменения в генеральный план по заявлениям граждан не проводилось | В процессе выполнения |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 50,0 | 0,00 | 0 |  |  |
| 1.2. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего | 50,0 | 0,0 | 0 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки по заявлениям граждан не проводилось | В процессе выполнения |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 50,0 | 0,00 | 0 |  |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области развития строительства и архитектуры» | Директор МКУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2023 | 01.06.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего: | 1673,3 | 935,9 |  | Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий | В процессе выполнения |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 1673,3 | 935,9 |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности организации |  |  |  |  |  | городской бюджет | 1673,3 | 935,9 |  | Реализация МКУ «ОКС г Вятские Поляны» своих полномочий |  |
| 2.2. | Разработка и проверка смет в КОГАУ «Государственная экспертиза» | Директор МКУ «Организация капитального строительства» | 01.01.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | - | - | - | МКУ «ОКС г. Вятские Поляны» разработано и проверено 5 смет. | В процессе выполнения |
| 2.3. | Контроль за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам | Директор МКУ «Организация капитального строительства» |  |  |  |  | городской бюджет | - | - | - | Ведутся работы по контролю за качеством выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам, в том числе по программе «Комфортная городская среда», «Проект поддержки местных инициатив». Ведется постоянная проверка качества выполнения работ по заключенным контрактам по ремонту и содержанию автомобильных дорог. | В процессе выполнения |
| 3. | Отдельное мероприятие «Стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем» | заведующий отделом архитектуры |  |  |  |  | Всего: | 3000,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 3000,0 | 0,00 | 0 |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной документации на устройство перехода через р. Ошторма в мкр. «Осинки» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | Разработка документации на устройство перехода через р. Ошторма по ул. Крайняя в мкр. «Осинки» не проводилось в связи меной ЗУ для многодетных в д. Матвеево, Вятскополянского района | В процессе выполнения |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Разработка проектной документации на строительство дорог в мкр. «Северный» | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | городской бюджет | 1000,0 | 0,0 |  | Разработка проектной документации на строительство дорог в мкр. «Северный» не проводилась |  |
| 3.3 | Занесение в систему ГИС ЖКХ вновь возведенных индивидуальных жилых домов | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | Занесение объектов в систему не было | В процессе выполнения |
| 3.3. | Занесение в систему ФИАС информации о вновь присвоенных и аннулированных адресах | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  | - | В систему ФИАС занесено 36 объектов | В процессе выполнения |
| 3.4 | Заполнение системы ГИСОГД | заведующий отделом архитектуры | 01.01.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  | Ведется постоянно |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Директор МКУ «Организация капитального строительства» Начальник УДМС | 01.01.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего: | 1110,0 | 1808,9 | 0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 696,2 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | городской бюджет | 1110,0 | 1106,4 | 0 |  |  |
| 4.1. | Снос аварийных домов | Директор МКУ «Организация капитального строительства» Начальник УДМС |  |  |  |  | городской бюджет | 1110,0 | 1105,7 | 0,0 | Снос расселенный аварийных домов в количестве 3 ед.: ул. Вокзальная, д.22 ул. Дзержинского, д.1 ул. Дзержинского, д.3 | Выполнено |
| 4.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Директор МКУ «Организация капитального строительства», заведующий отделом архитектуры | 13.01.2024 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | Всего: | 0,0 | 703,3 |  | Выплата денежной компенсации гражданам за изымаемое аварийное имущество по решению Вятскополянского районного суда от 06.12.2023 по делу № 2-1150/2023 (не внесены изменения в бюджет решением ВП городской Думы) | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 696,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Городской бюджет | 0,0 | 0,7 |  |  |  |

Ответственный исполнитель:

Заведующий  отделом архитектуры											Губанова И.Е.

Соисполнители программы:

Директора МКУ «Организация  капитального строительства г. Вятские Поляны» 					Медведева Л.Ф.